***План и выполнение работ по текущему ремонту***

***жилого фонда на 2013 год.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование работ*** | ***Ед. изм.*** | ***План*** | | ***Факт*** | | | ***Примечание*** |
| ***К-во*** | ***Стои-мость*** | ***К-во*** | ***Стои-мость*** | |
| 1. | Ремонт зданий, всего | м² | 988512 | 35936,32 | выполнено | | |  |
| По видам работ: | | | | | | | | |
| 1.1. | Кровли | м² | 5550 | 122,0 | выполнено | | ул. Вокзальная 1(п.3-4), 33(3-4), 35(п.4),  ул. Жукова 34, 34А, 40  ул. Молодежная 3, 18,20, 26,36,42,40  Можайское шоссе 19, 17/1, 49, 75,77,79,83,85,111,113, 99,105,107,115,43,47,127,129,131,137,145,155,157  ул. Говорова, 32, 4,16,  ул. Чикина, 2,6,7,9,11  б-р Крылова, 4,18,23,6  ул. Ново-Спортивная, 2,4  ул. Красногорское ш. 8/1,  ул. Неделина 7а  ул. Л. Новоселовой 16  ул. Садовая 2,16,20 | |
| 1.2. | Отмостки | м² | 3000 | 8183,25 | выполнено | | Можайское шоссе 29, 35,31,33,37,101, 107  ул. Молодежная 28,30  ул. Чикина, 1,9,11  ул. Ново-Спортивная, 2, 24 | |
| 1.3. | Герметизация швов | мп | 8700 | 5162,09 | выполнено | | Можайское шоссе,17,49, 63,67,79,83,85,97, 101,65 79,137,155  ул. Говорова, 4,16,18,32  ул. Ново-Спортивная, 2,24,26  ул. Крылова 2,6,18  Красногорское шоссе, 8.к.1,8 к.2, 8 к.4  ул. Жукова, 34,34А,36, 40  ул. Чикина, 11,6,2,4  ул. Садовая, 2,10  ул. Неделина, 7 А  ул. Молодежная, 2,4,8,10,26,28,36,42 | |
| 1.4. | Внутренние системы теплоснабжения зданий | шт. | 144 | 4164,32 | выполнено | | Все дома, находящиеся в управлении ОАО «СЭУ Трансинжстрой» | |
| 1.5. | Оборудование санитарных узлов и внутренних сетей водопровода и канализации | шт. | 144 | 1528,26 | выполнено | | Все дома, находящиеся в управлении ОАО «СЭУ Трансинжстрой» | |
| 1.6. | Внутренние электросети | шт. | 144 | 1753,3 | выполнено | | Все дома, находящиеся в управлении ОАО «СЭУ Трансинжстрой» | |
| 1.7. | Отделочные работы: | Т.р. |  | 15023,1 | выполнено | |  | |
| * Ремонт и окраска фасадов отдель-ными местами | к-во домов | 144 |  | выполнено | | Все дома, находящиеся в управлении ОАО «СЭУ Трансинжстрой» | |
| * Ремонт подъездов | под. | 32 |  | выполнено | | ул. Ново-Спортивная, 2  Можайское шоссе 24, 63, 65,79,83, 97,99,145  ул.Крылова 6 | |
| * Ремонт лестнич-ных клеток отдель-ными местами (1-х этажей) | м² | 5500 |  | выполнено | | ул. Вокзальная 33  ул. Говорова 16 (3п.)  ул. Можайское шоссе, 24, 29, 19 (5п), 17, 105,107,31,  33,35,43,7,11  ул. Л. Новоселовой 18 (5п.)  ул. Свободы, 2,4  ул. Полевая 3  б-р Крылова 14  Красногорское ш., 8 к.1 (п. 1,2, 3,4)  ул.Говорова, 18 (п.1), 4 (п.1,3)  ул. Чикина, 7, 23, 11 (п.2,3)  ул. Ново-Спортивная 26, 4/3  ул. Жукова, 1,3,5  ул. Молодежная, 1,10,12,18 | |
| * Масляная покраска козырьков | м² | 540 |  | выполнено | | Можайское шоссе 127, 129, 131  ул. Говорова 16  ул. Чикина 11 | |
| 2. | Работы по благоустройству территории | Т.р. |  | 3398,44 | выполнено | | Все дома, находящиеся в управлении ОАО «СЭУ Трансинжстрой» | |
|  | * Ремонт и покраска детских игровых площадок | к-т. | 83 |  |  |  |  | |
| * Посадка цветов | шт. | 8000 |  |  |  |  | |
| * Ремонт и покраска декоративных ограждений | мп  мп | 5488  16580 |  |  |  | Детские площадки  Газонные ограждения | |
| * Ремонт и покраска контейнерных площадок | к-т. | 11 |  |  |  |  | |
| * Ремонт и покраска контейнеров | м² | 1698 |  |  |  |  | |
| * Ремонт и покраска урн | м² | 615 |  |  |  | 855 шт | |
| * Ремонт и покраска вазонов | м² | 470 |  |  |  |  | |
| 3. | Прочие работы | Т.р. |  | 1110,3 | выполнено | |  | |
|  | * Утепление окон-ных и дверных проемов | к-во домов | 144 |  |  |  | Все дома, находящиеся в управлении ОАО «СЭУ Трансинжстрой» | |
|  | * Ремонт полов в мусорокамерах | м² | 130 |  |  |  | Можайское шоссе 79, 83, 97, 99, 101, 107  Чикина 11 | |